BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM THỬ (TEST SUMMARY REPORT)

CampusEvent / AEMS — Theo chuẩn ISTQB

| Dự án | Academic Event Management System (AEMS) — CampusEvent |
| --- | --- |
| Công nghệ | Spring Boot MVC, Spring Data JPA, SQL Server, Thymeleaf, Spring Security |
| Môn học / Lớp | SWR301 — SE20A05 |
| Nhóm | SWR301_SE20A05_Group1 (Group 6) |
| Thành viên | DatHVT, AnhNVT, TuHNC, SangTM |
| Loại tài liệu | Test Summary Report |
| Phiên bản | v2.0 |
| Ngày báo cáo | 13/07/2026 |
| Trạng thái | Hoàn thành — Sẵn sàng demo |

# 1. Tổng quan

Báo cáo tổng kết hoạt động kiểm thử hệ thống CampusEvent (AEMS) trong 10 tuần theo Kế hoạch kiểm thử. Kiểm thử bao phủ 4 nhóm chức năng do 4 thành viên phụ trách, qua các cấp độ Unit, Integration, System, End-to-End, kết hợp kiểm thử tự động (Selenium) và hồi quy.

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng số test case | 150 |
| Đã thực thi | 150 (100%) |
| Pass lần chạy đầu | 132 (88.0%) |
| Fail lần chạy đầu | 18 |
| Pass sau khi sửa & retest | 148 (98.7%) — 100% chức năng Critical/High/Medium |
| Tổng số lỗi ghi nhận | 22 (đóng 18, mở 4 — đều Low) |
| Số ca tự động (Selenium) | 16 |

# 2. Phạm vi kiểm thử

- Trong phạm vi: xác thực/phân quyền, đề xuất & duyệt sự kiện, đăng ký & hàng chờ, thuật toán ưu tiên RBL, điểm danh QR/quiz, feedback, dashboard & báo cáo, email log.

- Ngoài phạm vi: thanh toán, ứng dụng di động, quét QR bằng app di động, kiểm thử tải quy mô lớn với dữ liệu thật.

# 3. Tóm tắt thực thi theo thành viên

| Thành viên | Chức năng phụ trách | Tổng TC | Pass | Fail* | Tỷ lệ Pass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đạt (DatHVT) | SV: Khám phá, Đăng ký & Ưu tiên RBL | 37 | 32 | 5 | 86.5% |
| Anh (AnhNVT) | Xác thực & Bảo mật (OTP, OAuth, phân quyền) | 39 | 34 | 5 | 87.2% |
| Tú (TuHNC) | Điểm danh & Quiz (QR động, check-out) | 35 | 30 | 5 | 85.7% |
| Sang (SangTM) | Hội đồng duyệt & Quản trị hệ thống | 39 | 36 | 3 | 92.3% |
| TỔNG |  | 150 | 132 | 18 | 88.0% |

* Fail = số ca không đạt ở lần chạy đầu, đã ghi nhận thành lỗi. Sau khi sửa & kiểm thử lại (Tuần 9–10), toàn bộ lỗi Critical/High/Medium được đóng.

# 4. Tóm tắt thực thi chi tiết theo module (đầy đủ)

| Thành viên | Module / Chức năng | TC | Pass | Fail | Cấp độ chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đạt | Công thức ưu tiên RBL | 7 | 6 | 1 | Unit |
| Đạt | Hồ sơ & quyền riêng tư SV | 4 | 3 | 1 | Integration |
| Đạt | Danh sách & tìm kiếm sự kiện | 9 | 8 | 1 | Integration |
| Đạt | Chi tiết & Đăng ký sự kiện | 10 | 8 | 2 | Integration |
| Đạt | Hủy đăng ký, Vé, Xếp hạng | 4 | 4 | 0 | Integration |
| Đạt | Ưu tiên/Hàng chờ (System) & E2E | 3 | 3 | 0 | System/E2E |
| Anh | Đăng ký & Validation | 7 | 7 | 0 | Unit |
| Anh | Đăng nhập | 6 | 5 | 1 | Integration |
| Anh | OTP đăng ký | 9 | 7 | 2 | Integration |
| Anh | Quên/Đặt lại mật khẩu | 6 | 5 | 1 | Integration |
| Anh | Bảo mật, Brute-force, OAuth | 5 | 4 | 1 | System |
| Anh | Phân quyền & E2E | 6 | 6 | 0 | System/E2E |
| Tú | Điểm & Quiz (Unit) | 4 | 3 | 1 | Unit |
| Tú | Check-in (info/QR/status) | 8 | 8 | 0 | Integration |
| Tú | Check-in submit (ngoại lệ) | 6 | 3 | 3 | Integration |
| Tú | Quiz check-out & Khoa QR | 7 | 7 | 0 | Integration |
| Tú | Mid-session, Dashboard, Quiz CRUD | 7 | 6 | 1 | Integration |
| Tú | E2E điểm danh | 3 | 3 | 0 | E2E |
| Sang | Hội đồng duyệt đề xuất | 9 | 7 | 2 | Unit/Integration |
| Sang | Admin: User/Role/Khoa | 7 | 7 | 0 | Integration |
| Sang | Admin: Event/Đề xuất | 9 | 9 | 0 | Integration |
| Sang | Admin: Đăng ký/Feedback/Email/Log | 7 | 6 | 1 | Integration |
| Sang | Google Form & Khoa Feedback/AI | 4 | 4 | 0 | Integration |
| Sang | System & E2E (duyệt, dashboard, báo cáo) | 3 | 3 | 0 | System/E2E |
| TỔNG |  | 150 | 132 | 18 |  |

# 5. Thống kê theo cấp độ kiểm thử

| Cấp độ | Số TC | Pass sau retest | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | 24 | 24 | Logic RBL, đăng ký, điểm tham gia, validation |
| Integration | 96 | 95 | API + CSDL cho 4 module chính |
| System | 18 | 18 | Luồng liên module, phân quyền |
| End-to-End | 12 | 12 | Hành trình người dùng (có automation) |
| TỔNG | 150 | 148 | 2 lỗi Low còn lại không thuộc luồng nghiệp vụ chính |

# 6. Tóm tắt lỗi theo mức độ (Defect Summary)

| Mức độ (Severity) | Số lượng | Đã đóng | Còn mở | Ưu tiên xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critical | 2 | 2 | 0 | Ngay lập tức |
| High | 5 | 5 | 0 | Cao |
| Medium | 10 | 10 | 0 | Trung bình |
| Low | 5 | 1 | 4 | Thấp (cải thiện) |
| TỔNG | 22 | 18 | 4 |  |

# 7. Danh sách lỗi đầy đủ (22 lỗi)

| Mã lỗi | Tiêu đề | Module | Mức độ | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | SV điểm cao đăng ký sau không chiếm được chỗ | Đăng ký & RBL | Critical | Closed |
| DEF-002 | NullPointerException khi capacity null | Đăng ký | Critical | Closed |
| DEF-003 | Cho phép đăng ký trùng sự kiện | Đăng ký | High | Closed |
| DEF-004 | Không khóa tạm khi brute-force đăng nhập | Bảo mật | High | Closed |
| DEF-005 | OTP hết hạn vẫn được chấp nhận | Xác thực (OTP) | High | Closed |
| DEF-006 | Token QR hết hạn vẫn cho check-in | Điểm danh (QR) | High | Closed |
| DEF-021 | Mật khẩu cũ vẫn đăng nhập được sau reset | Đặt lại mật khẩu | High | Closed |
| DEF-007 | Cho phép check-in trùng | Điểm danh | Medium | Closed |
| DEF-008 | Bỏ qua quiz bắt buộc khi check-in | Điểm danh (Quiz) | Medium | Closed |
| DEF-009 | Đăng ký được event DRAFT/quá khứ | Đăng ký | Medium | Closed |
| DEF-010 | Overview đếm sai trạng thái REVISION | Hội đồng/Dashboard | Medium | Closed |
| DEF-011 | SV truy cập được vài API Admin | Phân quyền | Medium | Closed |
| DEF-012 | Tên hàng đợi chưa ẩn danh | Chi tiết sự kiện | Medium | Closed |
| DEF-016 | Gửi feedback khi chưa tham gia | Feedback | Medium | Closed |
| DEF-017 | Hủy không đôn đúng người điểm cao nhất | Hàng chờ | Medium | Closed |
| DEF-018 | Tìm kiếm phân biệt hoa/thường | Danh sách sự kiện | Medium | Closed |
| DEF-020 | Duyệt đề xuất không copy quiz sang event | Hội đồng/Quiz | Medium | Closed |
| DEF-013 | Bảng ưu tiên lệch cột trên màn hình nhỏ | Chi tiết sự kiện (UI) | Low | Open |
| DEF-014 | Phân trang email-log sai tổng số trang | Admin/Email log | Low | Open |
| DEF-015 | Thông báo lỗi giới tính chưa rõ | Điểm danh | Low | Closed |
| DEF-019 | Leaderboard đánh dấu isMe chưa đúng | Bảng xếp hạng | Low | Open |
| DEF-022 | Dashboard đếm cả WAITLIST vào tỷ lệ | Dashboard điểm danh | Low | Open |

Chi tiết bước tái hiện, kết quả mong đợi/thực tế, người xử lý và ngày đóng: xem DefectReport_CampusEvent.xlsx.

# 8. Tiến độ thực thi theo 10 tuần

| Tuần | Trọng tâm | Cấp độ | Đạt | Anh | Tú | Sang | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch, môi trường & dữ liệu, smoke test | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kiểm thử đơn vị (logic, công thức, validate) | Unit | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Kiểm thử đơn vị (tiếp) + review | Unit | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 4 | Tích hợp API + CSDL (luồng cơ bản) | Integration | 8 | 9 | 8 | 10 | 35 |
| 5 | Tích hợp (nghiệp vụ chính) | Integration | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 |
| 6 | Tích hợp (ngoại lệ & biên) | Integration | 7 | 8 | 7 | 9 | 31 |
| 7 | Kiểm thử hệ thống (liên module) | System | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | Kiểm thử hệ thống (phân quyền, end-state) | System | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | End-to-End theo hành trình người dùng | E2E | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | Hồi quy toàn bộ + tổng hợp báo cáo & demo | Regression | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TỔNG |  | 37 | 39 | 35 | 39 | 150 |

# 9. Đánh giá tiêu chí thoát (Exit Criteria)

| Tiêu chí | Mục tiêu | Thực tế | Đạt? |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca kiểm thử quan trọng đã chạy | 100% | 100% | Đạt |
| Không còn lỗi Critical/High mở | 0 | 0 | Đạt |
| Không còn lỗi Medium mở | 0 | 0 | Đạt |
| Tỷ lệ Pass tổng thể | ≥ 90% | 88% lần đầu → 98.7% sau retest | Đạt |
| Hồi quy sau khi sửa lỗi | Hoàn thành | Hoàn thành | Đạt |
| Báo cáo & dữ liệu demo sẵn sàng | Có | Có | Đạt |

# 10. Rủi ro & hạn chế còn lại

- Student API dùng header X-User-Email cho mục đích demo — môi trường thật cần lấy user từ SecurityContext.

- 4 lỗi Low còn mở là lỗi giao diện/thông báo nhỏ, không ảnh hưởng luồng nghiệp vụ, đã đưa vào danh sách cải thiện.

- Chưa kiểm thử tải quy mô lớn; hiệu năng mới đánh giá ở mức cơ bản.

- Đồng bộ Google Form phụ thuộc API bên ngoài, khó tự động hóa hoàn toàn.

# 11. Kết luận & Khuyến nghị

Hệ thống CampusEvent đã được kiểm thử toàn diện trong 10 tuần với 150 test case, kết hợp 24 unit test, 16 kịch bản automation và kiểm thử hồi quy. Toàn bộ lỗi Critical/High/Medium đã được khắc phục và kiểm thử lại đạt. Hệ thống ổn định và sẵn sàng cho buổi bảo vệ/demo.

- Khuyến nghị: bổ sung kiểm thử bảo mật chuyên sâu và kiểm thử hiệu năng trước khi triển khai thật.

- Khuyến nghị: xử lý nốt 4 lỗi Low về giao diện để hoàn thiện trải nghiệm.

- Khuyến nghị: tích hợp bộ automation vào CI để tự động chạy hồi quy mỗi lần cập nhật code.